## Slide 1
用一条产品研发价值流，兑现 AI 转型的端到端提效
不是部署更多 Agent，而是让意图、受控执行、证据与学习在同一条价值流上闭环。
试点目标：以一条真实产品研发价值流为单位，建立可签署、可运行、可验证、可复用的 AI 原生交付能力。
0–2 周
选对价值流
业务结果 + 关键瓶颈
基线、风险与范围
3–5 周
跑通受控闭环
Intent Contract + SCOPE-V
Harness、Prove、Evidence
6–9 周
让上下文与经验复利
IWE 文档地图 + Code Map（双地图）
Evidence → Basic / Agent Memory
验证晋升 → 规则 / 测试 / Skill
10–12 周
扩大可复制能力
标准、技能与授权扩展
Telemetry 支持扩大或收缩
四维必须同时改变，但每一步只改造本轮闭环所需的最小部分
人员
IO / OA / AS：人从重复执行转向意图定义、控制设计、异常裁决与责任签署。
组织
围绕价值流形成最小责任单元；决策权前移，越界、冲突与不可逆行动有明确去处。
流程
SCOPE-V：机器快内环持续执行、验证与修复；人类责任外环负责边界、例外、发布与扩大。
工具
Context + Orchestration + Harness + Evidence + Telemetry：把规则、状态、权限和事实嵌入日常工作。
将取得什么成果
端到端周期缩短 · 首次通过率提升 · 返工与等待下降
人类判断集中到价值与风险节点 · 可复用上下文、规则、测试与 Skill 持续累积
如何度量并证明成果
同类任务、同一风险边界：试点前基线 vs. 试点后趋势
业务价值｜工程质量｜自治健康｜人机成本 ← Intent Contract + Evidence Bundle + Telemetry
Agentic Agile｜以真实价值流证明 AI 转型，而非用代码生成率宣布成功
Notes: [Sources]
- Internal: Agentic Agile book, Chapters 2, 5, 16, 25, 26.
- This slide shows a recommended 12-week pilot sequence. It does not claim guaranteed numerical outcomes.
Presenter emphasis:
Start with one product value stream and a business result, not an enterprise platform. The double-map structure makes current facts available: IWE holds documented intent, rules and decisions; Code Map locates the actual implementation and tests. Basic Memory preserves task state and candidate learning, while promotion gates ensure only evidence-backed knowledge becomes reusable organizational assets. The scale decision must use comparable baselines plus task-level Evidence and cross-task Telemetry.